РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 18 » июля 2019                                                                                   № 96

х. Каменная Балка

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период

2019-2020 годы.

Во исполнение постановления Администрации Орловского района № 335 от 07.05.2019 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годы», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 г., Администрация Каменно - Балковского сельского поселения постановляет:

- Специалисту по муниципальному хозяйству Дытченковой Ж.М. освоить денежные средства из источников всех уровней по целевому назначению.

  - Представлять отчет о ходе подготовительных работ по форме 1-ЖКХ (зима), в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района в следующие сроки: до 01 июня; 01 июля; с 01 июля по 10 сентября (к 01, 10, 20 числу), далее еженедельно до окончания подготовительных работ;

  - Сначала отопительного периода обеспечить ежедневное предоставление информации:

    - О включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения района;

    - Об аварийных ситуациях на объектах инженерной инфраструктуры района;

    - О жалобах и обращениях граждан, поступающих в аварийно-диспетчерские службы предприятий в связи с нарушениями качества и сроков предоставления жилищно-коммунальных услуг.

- Обеспечить обрезку деревьев с целью предотвращения обрывов и замыканий проводов линий электропередач.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне – зимнему периоду 2019 – 2020 гг., согласно приложения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста муниципального хозяйства Дытченкову Ж.М..

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения                                                                     Л.Н. Вакульчик

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Каменно-Балковского

сельского поселения

от   18.07.2019 № 96

План

проведения ремонтно-профилактических работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

Каменно-Балковского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный | Количество | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Срок исполнения | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменно-Балковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Каменная Балка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание Администрации Каменно-Балковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольная топка |  | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  |  | Своими силами |  |  | 15.09.2019г |  |  |
| 2 | Ремонт отопительной системы |  | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М |  |  | Местный бюджет, своими силами |  |  | 01.10.2019г |  |  |
| 3 | Газификация здания (+котельная) Администрации Каменно-Балковского сельского поселения |  | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 650,0 | Местный бюджет |  |  | 01.10.2019г. | 80 |  |
| МБОУ Каменно-Балковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории котельной под твердое топливо |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - |  | своими силами |  | 15.04.2019 г | 100 |  |
| 2 | Проверка исправности системы отопления. |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - |  | Своими силами |  | 22.07.2019г | 100 |  |
| 3 | Ревизия электрической разводки. |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - |  | своими силами |  | 22.07.2019 г. | 100 |  |
| 4 | Оборудование площадки для мульд |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - |  | своими силами |  | 30.04.2019 г. | 100 |  |
| 5 | Ремонт ступенек здания школы и интерната |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 2 | 0,6 |  | местный бюджет |  | 15.07.2019 г. | 100 |  |
| 6 | Проверка исправности наружного и внутреннего газового оборудования. |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 2 | Согласно договора на тех. обслуживание |  |  |  | С 02.09.2019 г. по 01.10.2019.г. |  |  |
| 7 | Пробная топка и испытание отопительной системы |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - | своими силами |  |  | до 01.10.2019 г. по распоряжению УО |  |  |
| 8 | Провести госповерку монометров, на шкале определить красной чертой разрешенное давление. |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 2 шт | 0,7 | местный бюджет |  |  | до 01.10. 2019 г. |  |  |
| 9 | Косметический ремонт библиотеки |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 40 кв.м | 1,0 | Спонсорская помощь |  |  | до 22.07. 2019 г. | 100 |  |
| 10 | Ремонт пешеходной дорожки от здания школы к автобусной стоянке |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 1,0 | местный бюджет |  |  | до 22.07.2019 г. | 100 |  |
| 11 | Проведение наружного и внутреннего косметического ремонта здания школы (побелка и покраска коридора и классных комнат) |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 14 | 10,0 | местный бюджет |  |  | до 22.07. 2019 г. | 100 |  |
| 12 | Ремонт и побелка цоколя здания школы и интерната |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 2 | 1,5 | местный бюджет |  |  | до 22.07. 2019 г. | 90 |  |
| 13 | Наружный ремонт и побелка здания мастерской |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 0,5 | местный бюджет |  |  | до 22.07. 2019 г. | 100 |  |
| 14 | Подготовка территории стадиона к новому учебному году (разметка) |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - | Своими силами |  |  | до 22.07. 2019 г. | 90 |  |
| 15 | Замеры сопротивления |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 16,8 | местный бюджет |  |  | до 22.07. 2019 г. | 100 |  |
| 16 | Ремонт электропроводки в здании школы |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 81,5 | местный бюджет |  |  | До 17.03.2019г. | 100 |  |
| 17 | Замена оконных блоков и входных дверей в здании интерната |  | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 998,0 | местный бюджет |  |  | До 25.05.2019 г. | 100 |  |
| МБДОУ детский сад № 17 «Колобок» х. Каменная Балка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покраска деревянных конструкций и малых архитектурных форм на территории детского сада |  | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 4 песочницы с грибками, 10 лавочек, игровое оборудование | 7,0 | местный бюджет |  |  | май. | 100 |  |
| 2 | Покраска теневых навесов |  | завхоз | 2 | 2,5 | местный бюджет |  |  | май | 100 |  |
| 3 | Косметический ремонт групповых комнат |  | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 3 | 7,6 | местный бюджет |  |  | июнь | 100 |  |
| 4 | Косметический ремонт пищеблока |  | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 1 пищеблок | 2,7 | местный бюджет |  |  | июнь | 100 |  |
| 5 | Частичный ремонт ступенек |  | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 2 | 1,2 | местный бюджет |  |  | июнь | 100 |  |
| 6 | Поверка весов |  | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 2 | 4,9 | местный бюджет |  |  | август |  |  |
| 7 | Профилактические испытания электрооборудования и заземляющих устройств |  | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, | 1 | 5,4 | местный бюджет (по мере финансирования) |  |  | июль | 100 |  |
| 8 | Замена унитазов |  | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 5 | 16,4 | местный бюджет |  |  | июнь | 100 |  |
| 9 | Техническое обслуживание газопровода |  | завхоз | 1 р. в год | 3,2 | местный бюджет |  |  | сентябрь | 100 |  |
| 10 | Ревизия насоса, электрооборудования котельной |  | завхоз | 1 |  |  |  |  | август | 100 |  |
| 11 | Чистка дымоходов |  | завхоз | 1 | 2,0 | местный бюджет |  |  | июнь | 100 |  |
| 12 | Контрольная топка |  | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, | 1 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |
| 13 | Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, профилактический осмотр, ремонт розеток и выключателей) |  | завхоз |  | 3,0 | Местными силами |  |  | В течение года | 100 |  |
| Каменно-Балковский СК 1; Текущий и косметический ремонт (покраска полов, дверей); Директор СДК Морозова Н.Н.; 1; 3 980; Средства поселения; 01.08.2019г.; 100. Грековский СК |
| 1 | Чистка дымохода |  | Директор СДК Морозова Н.Н. . | 1 | - | - |  |  | 01.07.2019 | 100 |  |
| 2 | Завоз угля дров |  | Директор СДК Морозова Н.Н. | 1,5 т | 13 711 | Средства поселения |  |  | . 01.08.2019г. | 100 |  |
| 3 | Утепление дверей |  | Директор СДК Морозова Н.Н. | 1 | 0,500 | Средства поселения |  |  | 01.08.2019г. | 100 |  |
| 4 | Текущий и косметический ремонт (побелка стен, покраска панелей, дверей) |  | Директор СДК Морозова Н.Н. | - | 4 837 | Средства поселения |  |  | 01.07.2019г. | 100 |  |
| 5 | Контрольная топка |  | Директор СДК Морозова Н.Н. | 1 | - | - |  |  | 01.09.2019г. |  |  |
| Малокаменский СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка дымохода |  | директор СДК Морозова Н.Н. | 1 | - | - |  |  | 01.07.2019г. | 100 |  |
| 2 | Завоз угля и дров |  | директор СДК Морозова Н.Н. | 0,5 т | 4 570 | Средства поселения |  |  | 01.07.2019г. | 100 |  |
| 3 | Контрольная топка |  | директор СДК Морозова Н.Н. | - | - | - |  |  | 01.08.2019г.. |  |  |
| 4 | Текущий ремонт побелка стен |  | директор СДК Морозова Н.Н. | - | 0,500 | Средства поселения |  |  | 01.07.2019г. | 100 |  |
| 5 | Утепление окон и дверей |  | директор СДК Морозова Н.Н. | 1 | 0,2 | Средства поселения |  |  | 01.08.2019г. | 100 |  |
| Орденленинский СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка дымоходов |  | директор СДК Морозова Н.Н. Заведующая СК Назарова Н.Н. | 1 | - | - |  |  | 01.07.2019 | 100 |  |
| 2 | Завоз угля и дров |  | директор СДК Морозова Н.Н. Заведующая СК Назарова Н.Н. | 5,5 т | 31674 | Средства поселения |  |  | 01.08.2019 | 100 |  |
| 3 | Текущий и косметический ремонт (побелка стен, покраска наружных рам, дверей) |  | директор СДК Морозова Н.Н Заведующая СК Назарова Н.Н. | .- | 2200 | Средства поселения |  |  | 01.07.2019г. | 100 |  |
| 4 | Утепление окон и дверей |  | директор СДК Морозова Н.Н Заведующая СК Назарова Н.Н. | 1 | 0,500 | Средства поселения |  |  | 01.08.2019г. | 100 |  |
| 5 | Контрольная топка |  | директор СДК Морозова Н.Н Заведующая СК Назарова Н.Н. | 1 | - | - |  |  | 01.09.2019 | 0 |  |
| Каменно-Балковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка соответствия контура заземления |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ |  |  | 01.05.2019г. | 100 |  |
| Орден Ленинский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка соответствия контура заземления |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ |  |  | 01.05.2019г. | 100 |  |
| 2 | Утепление дверей. |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - |  |  | 01.09.2019г. |  |  |
| 3 | Завоз дров м3 |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 3 | 4,500 | ОМС |  |  | 01.07.2019г. |  |  |
| 4 | Завоз угля АМ- АС- |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1,8 т 2,7 т | 12,780 16,578 | ОМС |  |  | 01.07.2019г. | 100 |  |
| 5 | Контрольная топка |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - |  |  | 01.09.2019г. |  |  |
| 6 | Чистка дымохода |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 0,5 | ВИ |  |  | 01.05.2019г. | 100 |  |
| Грековский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка соответствия контура заземления |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ |  |  | 01.05.2019г. | 100 |  |
| 2 | Утепление окон и дверей |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - |  |  | 01.09.2019г. |  |  |
| 3 | Завоз дров м3 |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 3,0 | 4,500 | ОМС |  |  | 01.07.2019г. |  |  |
| 4 | Завоз угля АМ- АС- |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1,7 2,8 | 12,070 17,192 | ОМС |  |  | 01.07.2019г. | 100 |  |
| 5 | Контрольная топка |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - |  |  | 01.09.2019г. |  |  |
| 6 | Чистка дымоходов |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 0,5 | ВИ |  |  | 01.05.2019г. | 100 |  |
| Краснознаменский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка соответствия контура заземления |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ |  |  | 01.05.2019г. | 100 |  |
| 2 | Утепление окон и дверей |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - |  |  | 01.09.2019г | 50 |  |
| 3 | Завоз дров м3 |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 3,0 | 4,500 | ОМС |  |  | 01.07.2019г. |  |  |
| 4 | Завоз угля АМ- АС- |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1,7 2,8 | 12,070 17,192 | ОМС |  |  | 01.07.2019г. | 100 |  |
| 5 | Контрольная топка |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - |  |  | 01.09.2019г. |  |  |
| 6 | Чистка дымохода |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 0,5 | - |  |  | 01.05.2019г. | 100 |  |
| 7 | Текущий ремонт помещений |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 20,0 | ВИ |  |  | 30.06.2019г. | 50 |  |
| МалаКаменский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка модульного ФАПа |  | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ |  |  | 01.05.2019г. | 100 |  |
| Филиал «Орловский» ГУП РО «УРСВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проводить разъяснительную работу с населением по утеплению колодцев и водопроводов, находящихся в частной собственности |  | Начальник участка Администрация с/п |  |  | своими силами |  |  | постоянно |  |  |
| х. Каменная Балка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования |  | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев |  | Нач. участка | 3 | 1,0 | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| 3 | Установка отсутствующих люков на узловых колодцах |  | Нач. участка |  | 2,0 | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| х. Греков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования |  | Главный энергетик, нач. участка |  | 3,0 | собственные средства. |  |  | до 01.10.2019 г |  |  |
| 2 | Обваловка водонапорной башни |  | Нач. участка | 1 | 1,0 | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| 3 | Обслуживание запорно-регулирующей арматуры |  | Нач. участка | 2 |  | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| х. Журавлев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования |  | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства |  |  | До 01.10.2019 г. |  |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев |  | Нач. участка | 1 | 1,0 | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| х. Лагерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования |  | Главный энергетик, нач. участка |  | 1,5 | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев |  | Нач. участка | 1 | 1,0 | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| х. Орден Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования | Главный энергетик, нач. участка |  |  |  | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев | Нач. участка |  | 1 | 1,0 | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| 3 | Ремонт и обслуживание запорной арматуры | Нач. участка |  | 1 | 0,6 | собственные средства |  |  | до 01.10.2019 г. |  |  |
| х. Красное Знамя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования |  | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства |  |  | До 01.10.2019 г. |  |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев |  | Нач. участка | 1 |  | собственные средства |  |  | До 01.10.2019 г. |  |  |
| 3 | Обваловка водонапорной башни |  | Нач. участка | 1 | 0,6 | собственные средства |  |  | До 01.10.2019 г. |  |  |
| х. Малая Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования |  | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства |  |  | До 01.10.2019 г |  |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев |  | Нач. участка | 1 | 0,6 | собственные средства |  |  | До 01.10.2019 г. |  |  |
| Орловского участка УЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обрезка деревьев ВЛ-04 КВ х. Журавлев |  | Мастер УЭС Касперов А.А. | 15шт. |  | своими силами |  | июнь |  |  | 100 |
| 2 | Замена линии ВЛ-04 КВ х. Журавлев |  | Мастер УЭС Касперов А.А. |  |  | своими силами |  | июль |  |  | 100 |
| 3 | Противопожарная чистка вокруг КТП х. Малая Каменка, х. Красное знамя, х. Греков |  | Мастер УЭС Касперов А.А. |  |  | своими силами |  | сентябрь |  |  |  |
| 4 | Противопожарная чистка вокруг КТП х. Каменная Балка, х. Орден Ленина, х. Журавлев, х. Комарьков, х. Лагерный |  | Мастер УЭС Касперов А.А. |  |  | своими силами |  | июль |  |  | 100 |
| Территория Каменно-Балковского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка мусора и сорной растительности, уборка кладбищ на территории Каменно-Балковского СП |  | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. | . | 136,7 | местный бюджет |  |  | 01.04.2019 г.- 01.09.2019г. |  | 80 |
| 2 | Озеленение территорий Каменно-Балковского-Балковского сельского поселения |  | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 40,0 | местный бюджет |  |  | 21.10.2019г. |  | 80 |
| 3 | Ремонт уличного освещения |  | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 220,0 | местный бюджет |  |  | 01.09.2019г. |  | 100 |
| 4 | Текущий ремонт памятников |  | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 320,0 | Местный бюджет |  |  | 30.04.2019г. |  | 100 |
| 5 | Ремонт дорог, покос сорной растительности |  | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 290,8 | Местный бюджет |  |  | 01.04.2019г.-01.09.2019г. |  | 80 |

Ведущий специалист                                                                                                        Л.В. Борзило