Приложение 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Каменно-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства»

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Каменно-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» по итогам 1 полугодия 2025 года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «»Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года утверждена постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 01.11.2018 № 177. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1937,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1937,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 1247,6 тыс. рублей или 64,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»;

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

В рамках муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателя муниципальной программы.

Плановые значения 2 показателей муниципальной программы установлены на 2025 год и не предусматривают детализацию по временным интервалам в рамках года. Оценка исполнения показателей будет осуществлена по итогам года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства » в 2025 году финансирование предусмотрено в сумме 265,0 тыс.руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия, которые выполняются в срок.

Мероприятие (результат) «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энерго эффективности в жилищной сфере;

Мероприятие (результат) «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (ИБ ЖКХ)»

Срок исполнения мероприятия в течении 31.12.2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: в установленный срок - 2.

Контрольная точка 1.1. «Подготовка к зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов»;

Контрольная точка 1.2. «Заключение договоров сельскими поселениями Каменно-Балковского сельского поселения с ИБ ЖКХ»;

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» в 2025 году предусмотрено 1504,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1504,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 917,8 тыс. рублей или 61,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство » в 2025 году предусмотрено мероприятия, которые выполняются в срок.

Мероприятие (результат) «Улучшения качества коммунальных услуги на территории муниципального образования «Каменно-Балковское сельское поселение», Плановое значение выполнения Мероприятия составляет 1 единица, фактическое значение - 1 единица. Срок исполнения мероприятия до 31.12.2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них:, б установленный срок - 1.

Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты по содержанию объектов благоустройства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» - достигнута в срок;

Контрольная точка 1.1.2. Подписания актов приема передачи оказания услуг в рамках заключенных контрактов Каменно-Балковского сельского поселения достигнуты в срок.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2025 году финансирование предусмотрено в сумме75,0 тыс.руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, которое выполняется в срок.