# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно- Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 190

01.10.2013                                                                                     х. Каменная Балка

Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 13.09.2013 № 164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения и распоряжений Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 02.09.2013г. № 40 «Об утверждении перечня муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района» и от 01.10.2013 № 48 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Каменно- Балковского сельского поселения от 02.09.2013 № 40 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», согласно приложению №1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Администрации Каменно-Балковского поселения по перечню согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Каменно-Балковского

сельского поселения 								 Л.Н. Вакульчик

Приложение № 1

к постановлению Администрации Каменно-Балковского сельского

поселения от 01.10.2013 № 190

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |
| Подпрограммы программы | - «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения; Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Каменно-Балковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения |
| Задачи программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменно-Балковского сельского поселения; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации программы Ресурсное обеспечение муниципальной программы | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются –; общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 200,0 тыс. рублей; 2015 год – 100,0 тыс. рублей; 2016 год – 200,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета- 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 200,0 тыс. рублей; 2015 год – 100,0 тыс. рублей; 2016 год – 200,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников- 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей.. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Каменно-Балковского сельского поселения; - современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Каменно-Балковского сельского поселения;; |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной

системы Каменно-Балковского сельского поселения

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Каменно-Балковского сельского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Каменно-Балковского сельского поселения.

Внешний транспорт на территории Каменно-Балковского сельского поселения является автомобильный.

Внешний транспорт имеет большое значения с точки зрения сообщения поселения с районом, областным центром и соседними муниципальными образованиями.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населённых пунктов Каменно-Балковского сельского поселения. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии Каменно-Балковского сельского поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении составляет 40,0 километров.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной  программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Каменно-Балковского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

### Оптимизация улично-дорожной сети.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса поселения могут быть  предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельских населенных пунктов принимаются в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области» (Табл. 1.).

Табл. 1.

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

- Организация мест хранения индивидуального транспорта:

  - Создание развитой инфраструктуры автосервиса.

  - Строительство автостоянок около объектов обслуживания.

- Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек:

  - Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением, предназначенных прежде всего для пешеходного движения, но предусматривающих возможность проезда легкового и обслуживающего автотранспорта (расчётный срок - перспектива).

- Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями:

  - Устройство пандусов на тротуарах улиц, на территориях общего пользования – площадях, парках, скверах и т.д. (расчётный срок - перспектива);

  - Устройство пандусов у входов в здания жилого и общественного назначения (расчётный срок - перспектива);

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы
обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения.

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения приведены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной  программы

При реализации муниципальной  программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного бюджетов, средств дорожного фонда Каменно-Балковского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной  программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы местного, областного, федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Каменно-Балковского сельского поселения осуществляется в объемах определенных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области».

- Раздел 5. Участие местного самоуправления Каменно-Балковского

- сельского поселения в реализации  муниципальной программы

- В рамках муниципальной  программы органу местного самоуправления выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения  по следующим направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог.

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по поселению и направлениям расходования средств отражается в приложениям № 7 – 15 к муниципальной  программе.

- Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной  программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной  программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы эффективность реализации муниципальной  программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной  программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблицах  к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Каменно-Балковского сельского поселения; - обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 200,0 тыс. рублей; 2015 год – 100,0 тыс. рублей; 2016 год – 200,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета- 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 200,0 тыс. рублей; 2015 год – 100,0 тыс. рублей; 2016 год – 200,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Каменно-Балковского сельского поселения.

В настоящее время на территории Каменно-Балковского сельского поселения  технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям.

Параметры дорог поселения в основном соответствуют нормативам IV категории.

Местные дороги находятся в муниципальной собственности органа местного самоуправления поселения и обслуживают местные связи. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на 01.07. 2013 г. составила 40,0 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV категории, на 30,9 процента общей протяженности отсутствует твердое покрытие. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

На территории Каменно-Балковского сельского поселения 5 населенных пунктов, с общей численностью проживающего в них населения 2400 человек. К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Каменно-Балковского сельского поселения относится низкий уровень развития автодорожной сети, что сдерживает развитие агропромышленного комплекса, замедляет темпы социально-экономического развития в целом.

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Каменно-Балковского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной  программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по научно-техническому сопровождению подпрограммы.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местных бюджетов, средств дорожного фонда Каменно-Балковского сельского поселения.

- В рамках реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы  предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету Каменно-Балковского сельского поселения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

- Раздел 7.6. Участие органа местного самоуправления 
Каменно-Балковского сельского поселения в реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

- В реализации подпрограммы муниципальной программы участвуют орган местного самоуправления Каменно-Балковского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» Каменно-Балковскому сельскому поселению выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения для исполнения ими своих полномочий в части дорожного хозяйства.

Расходование средств осуществляется муниципальным образованием «Каменно-Балковское сельское поселение» в установленном для исполнения бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счет бюджета органа местного самоуправления с отражением их в доходах местного бюджета.

Министерство транспорта Ростовской области осуществляет перечисление средств Администрации Орловского района на счета администратора дохода бюджета после получения документов - оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство транспорта Ростовской области отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерствами форме.

Администрация Каменно-Балковского сельского поселения осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

7.6.1. Условия предоставления 
субсидий и методика расчета субсидий.

В целях выполнения плановых объемов министерство транспорта Ростовской области заключается соглашение с Администрацией Орловского района, а Администрация Орловского района с Администрацией Каменно-Балковского сельского поселения в котором предусматривается:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;

осуществление авансовых платежей и окончательного расчета по муниципальным контрактам пропорционально за счет субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и за счет средств местного бюджета;

обязательства Администрации Орловского района по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства Администрации Орловского района по заключению аналогичных соглашений о предоставлении субсидий бюджету Каменно-Балковского сельского поселения в случаях выполнения работ на объектах муниципальной собственности поселения;

обязательства Администрации Орловского района и Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименование объектов;

пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджету Администрации Орловского района для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

Субсидии предоставляются Орловскому району по направлениям расходования средств, при следующих условиях:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также на капитальный ремонт, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты (кроме гидротехнических сооружений, поставленных на учет в качестве бесхозяйных), отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Порядок расчета из областного бюджета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

При распределении субсидий в первоочередном порядке включаются объекты строительства, реконструкции и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, на которые есть поручения Губернатора Ростовской области.

Распределение субсидий местному бюджету на очередной финансовый год и на плановый период Каменно-Балковскому сельскому поселению и направлениям расходования средств представлено в приложениях № 7 – 15 к муниципальной программе.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствует |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Каменно-Балковского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | первый этап 2014 – 2016 годы; второй этап 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 0,0 тыс. рублей. в том числе годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Каменно-Балковского сельского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной  программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах, за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004–2010 годы суммарно составил 506 246 человек.

Суммарный размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы оценивается в 7 326,3 млрд. рублей, что можно сопоставить с расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011 году на финансирование социальной политики (7 453,3 млрд. рублей).

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Одним из основных факторов риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации в Каменно-Балковском сельском поселении.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети на территории Каменно-Балковского сельского поселения, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно количества дорожно-транспортных происшествий.

Другим фактором риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления которых транспортным средством, менее 3-х лет.

Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

Основными целями настоящей Программы являются:

повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковского сельского поселения для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;

снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением;

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД по Орловскому району Ростовской области;

совершенствование деятельности по предупреждению ДТП;

снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения;

снижение степени тяжести последствий ДТП за счёт оперативного оказания помощи поисково-спасательными службами пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Цели Программы достигаются за счёт решения следующих задач:

сокращения количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, и снижения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населённых пунктов, улучшения транспортного обслуживания населения;

уменьшения правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения;

повышения эффективности предупреждения ДТП в многофункциональной системе "человек - автомобиль - дорога - среда";

сокращения количества ДТП и их тяжести, снижения числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение степени тяжести последствий и числа погибших в результате ДТП за счёт сокращения до одного часа времени прибытия поисково-спасательных служб к месту дорожно-транспортных происшествий;

сокращения к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сроки и этапы реализации Программы:

Период реализации настоящей Программы составляет шесть лет, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2020 года.

Первый этап реализации Программы - 2014-2016 годы.

Второй этап реализации Программы - 2017-2020 годы.

Важнейшими целевыми показателями Программы являются:

снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП);

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших).

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий
 и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменно-Балковского сельского поселения» муниципальной программы

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределённых по следующим подпрограммам:

Совершенствование организации дорожного движения в населённых пунктах Каменно-Балковского сельского поселения.

Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счёт привлечения значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Качество организации дорожного движения, уровень методов и технических средств организации дорожного движения ни по информационному, ни по техническому обеспечению не соответствуют сложности проблемы, способствуя созданию аварийных.

В мероприятиях подпрограммы приведено распределение затрат на содержание светофорных объектов.

Одним из важнейших мероприятий подпрограммы является установка и содержание дорожных знаков.

Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит повышение пропускной способности участков дорог, оптимизацию режимов движения автомобилей, упорядочение функционирования стоянок, выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению, что позволит уменьшить вероятность возникновения заторов на участках улично-дорожной сети, предусмотреть схемы организации дорожного движения.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы - сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов.

Основной целью подпрограммы "Организация деятельности по предупреждению аварийности" является предупреждение дорожно-транспортных происшествий за счёт профилактической работы с участниками дорожного движения, реализации комплекса организационно-технических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В подпрограмме должны быть реализованы следующие основные направления:

повышение надёжности водителей;

повышение надёжности школьных и пассажирских автомобильных перевозок;

организация общественной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Современное представление процесса дорожного движения и достижение наибольшего эффекта при выявлении причин ДТП возможно с учётом выявления взаимосвязи между всеми элементами системы "человек - автомобиль - дорога - среда".

В системе "человек - автомобиль - дорога - среда" водитель является наименее надежным элементом. Около 75 процентов дорожно-транспортных происшествий совершается по причине нарушения водителями Правил дорожного движения. Высокие темпы автомобилизации предполагают массовое появление на улицах и дорогах водителей с минимальными навыками вождения автомобилей. Поэтому приоритетным направлением является усиление контроля за образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку водителей, и повышение качества подготовки водителей.

Постоянный контроль за состоянием водителей транспортных средств осуществляется при проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки, силами медработников, прошедших специальную подготовку. В связи с ужесточением административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения неизбежно возникает проблема исключения конфликтных ситуаций при определении степени опьянения.

Особое значение имеет реализация мероприятий по обеспечению безопасности школьных перевозок.

С целью сохранения здоровья и жизни детей на базе ОАО «Орловское АТП» создано МП ПШ «Школьник», что позволило максимально увеличить безопасность перевозки школьников.

Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными задачами мероприятий этой подпрограммы являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлён переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды, таких как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.

Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок.

В процессе выполнения мероприятий этой подпрограммы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы - повышение эффективности предупреждения ДТП в многофункциональной системе "человек - автомобиль - дорога - среда" на 15 процентов.

Основной целью подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения" является снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, за счёт реализации системы мер по ликвидации очагов аварийности, улучшения дорожных условий.

Значимость мероприятий подпрограммы определяется прежде всего высокими показателями степени тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения.

Важной частью повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах является выявление потенциально опасных мест, которые ещё не проявили себя через дорожно-транспортные происшествия.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы - сокращение роста количества ДТП и тяжести их последствий, а также снижение числа пострадавших в ДТП.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

- Приложение №1

- к муниципальной  программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | про-цент | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,5 | 78,2 | 77,9 | 77,6 | 77,3 | 77,0 |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | – | – | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | - | - | - | - | - | _ | _ |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | - | - | - | - | - | _ | _ |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ные единицы | – | – | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение  № 2

- к муниципальной  программе

Сведения

о показателях, включенных в план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 |
| 2. | Информация использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов | п.34.3 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- Приложение № 4

- к  муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муницпальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Ремонт автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | построить и реконструировать автомобильные дороги |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2017 |  | 2020 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения снижение эффек-тивности происше-ствиях на террито-рии Каменно-Балковского сельского поселения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.4.: по устройству уличного освещения | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2016 | Повышение безопасности дорожного движения | ухудшение освещенности улично-дорожной сети | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.5.: по строительству и ремонту тротуаров | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.6.: содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах: | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.7.: дорожные знаки | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.8.: разметка | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.9.: светофоры | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.10.: барьерное ограждение | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- Распределение
субсидий и направлениям расходования средств

- муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Каменно-Балковское с.п. | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | ИТОГО | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение №  6

- к муниципальной программе

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- субсидий и направлениям расходования средств

- муниципальной  программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- на разработку проектной документации на капитальный ремонт внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п. | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | итого | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение №  7

- к муниципальной программе

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- субсидий и направлениям расходования средств

- муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- на капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п. | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | итого | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

Приложение № 8

к муниципальной  программе

Распределение
субсидий и направлениям расходования средств

муниципальной  программы Каменно-Балковского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»

- на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | итого | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Распределение
субсидий и направлениям расходования средств муниципальной программы «Развитие транспортной системы»на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию внутригордских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | итого | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение № 10

- к муниципальной программе

- Распределение
субсидий и направлениям расходования средств

- муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- на строительство и реконструкцию межпоселковых автомобильных дорог

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | итого | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение № 11

- к муниципальной программе

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидий и направлениям расходования средств муниципальной
программы Каменно-Балковское  сельское поселение «Развитие транспортной системы»на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию межпоселковых автомобильных дорог

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п. | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | итого | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

Приложение № 12

к муниципальной программе

Распределение

субсидий и направлениям расходования средств

- муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до  населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | итого | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

Приложение № 13

к муниципальной программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий  и направлениям расходования средств

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»

- на проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | итого | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

Приложение № 14

к муниципальной программе

Распределение
субсидий  и направлениям расходования средств

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 | - 9 | - 10 | 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| 1. | Каменно-Балковское с.п | - 200,0 | - 0,0 | - 200,0 | - 0,0 | - 100,0 | - 0,0 | - 100,0 | - 0,0 | 200,0 | - 0,0 | - 200,0 | - 0,0 |
|  | итого | - 200,0 | - 0,0 | - 200,0 | - 0,0 | - 100,0 | - 0,0 | - 100,0 | - 0,0 | 200,0 | - 0,0 | - 200,0 | - 0,0 |

Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения от 01.10.2013 № 190

Перечень
 правовых актов Каменно-Балковского сельского поселения

признанных утратившими силу

1.Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 15.10.2010 № 168 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловском районе Ростовской области на 2011-2013 годы»; за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о реализации программы за 2013 год и весь период ее реализации до 01.01.2014 года.

2. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 25.08.2011 № 101 « О внесении изменений в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения №168 от 15.10.2010 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2013годы»;

3. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 03.10.2011 № 125 « О внесении изменений в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения № 168 от 15.10.2010 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловском районе Ростовской области на 2011-2013годы»;

4. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 01.11.2011 № 143 « О внесении изменений в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения № 168 от 15.10.2010 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловском районе Ростовской области на 2011-2013годы»;

5. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.12.2011 № 178 « О внесении изменений в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения № 168 от 15.10.2010 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловском районе Ростовской области на 2011-2013годы»;

6. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 29.02.2012 № 39 « О внесении изменений в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения № 168 от 15.10.2010 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловском районе Ростовской области на 2011-2013годы»;

7. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 29.03.2012 № 53 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения № 168 от 15.10.2010 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловском районе Ростовской области на 2011-2013годы»;

8. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 27.11.2012 № 213 « О внесении изменений в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения №168 от 15.10.2010 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловском районе Ростовской области на 2011-2014годы»;

9. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 12.10.2012 № 170 «О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2015-2020 годы»

10. Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 12.10.2012 № 176 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Каменно-Балковском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2015-2020 годы»

Ведущий специалист								Л.В.Борзило